## Slide 1
※ 개요 및 기능정의
AnotherDev
○ 개요
- 편의점의 할인정보를 수집하여 유저에게 제공
- 위치기반으로 사용자 인근의 편의점 정보 제공
○ 기능정의
- (PHP) 편의점 정보를 수집하는 서버 시스템
- (MySQL) 수집된 데이터를 가공하여 저장할 DBMS
- (PHP) 저장된 데이터를 이용해 비즈니스 로직을 수행하며 사용자의 요청에 따라View를 알맞게 처리하여 전달해주는 웹서버 시스템
- (HTML, JS, CSS) 사용자 전용 View 및 서버 측에 사용자 요구를 전달하는 프론트엔드

## Slide 2
DBMS(MySQL) 비즈니스 로직에서 활용하기 좋도록 가공된 데이터가 저장되는 DB
Data collection Module
CVS사이트로부터 할인정보를 수집하는 모듈
CVS Website
Business Logic Module DB로부터 데이터를 가져와 클라이언트 요청에 따라 비즈니스 로직 수행 및 서비스 제공
Web Client
Mobile Client
Server
Client
Data parsing
Data save
using data
Service
Service
문성훈
이태호
김민재
이태호
문성훈
이태호
※ 시스템 구성도
AnotherDev

## Slide 3
※ 마일스톤
AnotherDev
기간 | 목 표
8월 1주차 | - 프로젝트 Kick-off
8월 5주차 | - 수집 서버 : 편의점 할인정보 수집 부분 완료 - 서비스 서버 : DB로부터 데이터를 가공하여 View에 전달하는 부분 완료 - 웹 클라이언트 : 편의점 할인정보에 필요한 View단 개발 완료 - 시스템 연동 테스트 완료
10월 3주차 | - 서버 : 주변 편의점 정보 서비스 방법 수립 및 개발 - 웹 클라이언트 : 주변 편의점 정보제공에 필요한 View단 개발 완료 - 안드로이드 : 웹앱 적용 방안 수립 및 개발
 | 이후 논의를 통해 2차 개발 진행 여부 결정.. - 회원가입/로그인 시스템 - 나의 관심리스트 추가/삭제 - 상품별 후기댓글 및 별점주기